# 会议纪要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | 关于share fish共享经济+公益设计第八次讨论的会议 | | |
| **会议时间** | 2022-3-23 19：00 | **会议主持人** | 李熙 |
| **会议地点** | 线上会议 | **会议记录人** | 袁硕 |
| **参会人员** | 李熙、黄萃华、袁硕、宋子怡 | | |
| **会议主要内容** | 重点讨论：   1. 前端页面细节的矫正 2. 后端分配调用方法 3. 思考搜索功能如何实现   会议决定：   1. 调整前端的细节和控制台报错 2. 按页面写封装方法   任务部署：   1. 宋子怡调整前端细节上的问题和控制台报错的问题 2. 宋子怡和李熙个人中心、我的主页、上传物品界面的功能封装 3. 袁硕完成首页、商城页面、发布需求、订单页面的功能封装   4：黄萃华完成登录注册、租入物品、借出物品、公益、商品详细信息的功能封装 | | |
| **备注** | 无 | | |