# 会议纪要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | 关于share fish借还系统设计第十三次讨论的会议 | | |
| **会议时间** | 2022-4-25 10：00 | **会议主持人** | 李熙 |
| **会议地点** | 线上会议 | **会议记录人** | 袁硕 |
| **参会人员** | 李熙、黄萃华、袁硕、宋子怡 | | |
| **会议主要内容** | 重点讨论：   1. 登录注册后才能使用功能的方法 2. 展示商品的限制条件 3. 正则 4. 搜索功能 5. 交易流程 6. 是否删除公益板块 7. 五月四号左右结项   会议决定：   1. 删除公益板块 2. 先优化页面，限制条件和正则写完 3. 交易流程在本周内完成   任务部署：   1. 宋子怡完善页面和测试等价类 2. 李熙完善聊天室、后台管理优化和正则 3. 袁硕登录后才能使用功能弹窗和展示商品限制条件，逐步写搜索功能 4. 黄萃华完成交易流程（充值金额、租、还、订单、结算） | | |
| **备注** | 无 | | |