# 会议纪要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | 关于share fish借还系统设计项目优化的会议 | | |
| **会议时间** | 2022-5-12 10：00 | **会议主持人** | 李熙 |
| **会议地点** | A404 | **会议记录人** | 袁硕 |
| **参会人员** | 李熙、黄萃华、袁硕、宋子怡 | | |
| **会议主要内容** | 重点讨论：   1. 讨论视频项目反馈的问题 2. 讨论整体项目的优化   会议决定：   1. 聊天室增加一键确认交易功能和归还功能 2. 优化充值流程 3. 优化余额展示 4. 解决多图片上传和预览图片二选一的冲突   任务部署：   1. 宋子怡和袁硕解决多图片上传和预览图片二选一的冲突 2. 宋子怡解决搜索页面优化样式 3. 袁硕和黄萃华、李熙解决确认交易，归还交易优化，聊天页一键归还、确认交易 4. 李熙部署项目到服务器 | | |
| **备注** | 无 | | |